П Л А Н  З А  Д Е Й С Т В И Е

2012 – 2016год.

| Мерки | Срок за изпълнение | Отговорници | Необходими средства | Източници на финасиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци |
| Проучване за разработване и въвеждане на система за събиране и обезвреждане на масово разпространени опасни отпадъци / батерии, луменистцентни лампи / | 2012г. | Зам. кмет Еколог |  | Общински бюджет |
| 1.2. Разработване и въвеждане на ограничения за депониране на отпадъци подходящи за рециклиране | 2012г. | Еколог |  | Общински бюджет |
| 1.3. Въвеждане на изискване при категоризацията на туристически обекти за ограничаване използването на еднократни / пластмасови / прибори за хранене и напитки/ | 2013г. | Гл. архитект Еколог Общинска собственост |  |  |
| 2. Повторно използване и рециклиране |
| 2.1. Въвеждане на разделно събиране на хартия в общинските учереждения, търговските обекти и домакинства | 2012г. | Еколог |  | Общински Бюджет ПУДООС |
| 2.2. Въвеждане на система за домашно компостиране на биоразградими отпадъци | 2013г. | Еколог |  | ПУДООС |
| 2.3. Въвеждане на система за оползотворяване на дървесни стърготини | 2013г. | Еколог |  | Европейски фондове |
| 2.4. Внедряване на система за разделно събиране на пластмасови опаковки | 2012г. | Еколог |  | ПУДООС Европейски фондове |
| 2.5. Реализиране на проекти за: - разделно събиране и компостиране; | 2013г. | Зам.кмет Еколог |  | ПУДООС |
| Мерки | Срок за изпълнение | Отговорници | Необходими средства | Източници на финасиране |
| 3. Подобряване на организацията за събиране и транспортиране |
| 3.1. Подобряване на организацията на събиране и извозване на отпадъците, включително осъвременяване на специализираните съдове и сметосъбиращата техника | 2012 – 2016г. | Зам.кмет Еколог |  | Общински бюджет ПУДООС |
| 4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците |
| 4.1. Разработване на стратегия за управление на отпадъците на територията на общината | 2013г. | Еколог |  | Общински бюджет |
| 4.2. Поетапно закриване на двете общински депа | 2015 -2016г. | Зам. кмет Еколог |  | Общински бюджет ПУДООС |
| 4.3. План за мониторинг за следексплоатационни грижи на площадките на закритите депа | При въвеждане в експлоатация на новото депо в гр.Дупница | Еколог |  | Общински бюджет |
| 4.4. Изграждане на инсталация за компостиране на битови отпадъци | 2015г. | Еколог |  | Общински бюджет, ПУДООС |
| 4.5. Доразвиване на системата за събиране на опасните отпадъци / масла, батерии, лум. лампи и болнични отпадъци / | 2012г. | Еколог |  | ПУДООС Европейски фондове |
| 5. Намаляване риска от старите замърсявания с отпадъци |
| 5.1. Реализация на проекти за намаляване броя и опасността от старите замърсявания с отпадъци, в т.ч.: | 2012-2014г. | Еколог |  | ПУДООС Европейски фондове |
| - Определяне на изискванията за почистване на обекти, замърсени с отпадъци | 2013г. | Еколог |  |  |
| - Разработване на регистър на съществуващите и закритите замърсявания с отпадъци | 2012- 2013г. | Еколог |  |  |
| - Допълнителни проучвания на водите и почвите на площадките на двете депа | 2014г. | Зам. Кмет Еколог |  | Общински бюджет |
| - Обследване на старите замърсявания и приоретизирането им по степен на опасност | 2008г. | Еколог |  | Общински бюджет |
| - Оценка на необходимите финансови средства и предложения за източници на финансиране | 2012 – 2016г. | Зам.кмет Еколог |  |  |
| 5.2. Ликвидиране на стари замърсявания | 2012 -2013г. | Зам. Кмет Отг. ПРИПА Еколог |  | Общински бюджет |
| 6. Правно регулиране на управлението на дейностите по отпадъците |
| 6.1.Приемане на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Невестино | 2012г. | Зам. кмет Еколог |  |  |
| 6.2. Приемане на Наредба за опазване на околната среда | 2012г. | Зам.кмет Еколог |  |  |
| 7. Работа с обществеността |
| 7.1. Издаване на сборник с нормативните документи в областта на управление на отпадъците и околната среда в общината | 2012г. | Еколог |  |  |
| 7.2. Издаване на информационни материали за отпадъците и околната среда | 2012 – 2016г. | Еколог |  |  |
| 7.3. Социологическо проучване по проблемите на отпадъците | 2012г. | Зам. кмет |  |  |
| 7.4. Създаване на информационен център за обществеността по проблемите с отпадъците на територията на общината | 2012 – 2013г. | Зам. кмет Еколог |  | Европейски фондове |
| 7.5. Участие на обществеността в кампаниите “ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА” | 2012 – 2016г. | Еколог |  |  |
| 7.6. Провеждане на информационни и обучителни срещи на местното население | 2012 – 2016г. | Зам. кмет Еколог |  | Европейски фондове |
| 7.7 Реализация на проект за активното участие на обществеността при реализацията на Общинската програма за управление на отпадъците | 2012г. | Еколог |  | Европейски фондове |
| 8. Подобряване на системата за мониторинг и информация |
| 8.1. Определяне на обектите за постоянен мониторинг | 2012г. | Зам. кмет Еколог |  | Общински бюджет |
| 8.2. Определяне на показателите за мониторинг | 2012г. | Еколог |  |  |
| 8.3. Въвеждане на софтуерен продукт, обезпечаващ работата на информационната система в общината | 2012-2013г. | Зам. кмет |  | Общински бюджет |
| 8.4. Унифициране на методите за събиране и анализ на данните и информацията за отпадъците | 2012г. | Еколог |  |  |
| 8.5. Разработване и подържане на регистър в част “ Отпадъци” | 2012 – 2016г. | Еколог |  |  |
| 8.6. Създаване и подържане на регистри за обектите генериращи производствени отпадъци | 2012 – 2016г. | Еколог |  |  |
| 8.7. Изготвяне на информация за характеристиката на отпадъците, определяне на вредните вещества и анализ на инфилтранта. | 2013г. | Зам.кмет Еколог |  |  |